８末フィールドスケジューリングの進め方についての提案

高橋友也

８末目標で感じたこと。

スケジュールを決定する時間に多くの時間を取られてしまったと考えており、

スケジュール決定までの流れをスムーズにしたいと考えています。

□どこがスムーズじゃないのか？

**▼目標責任者がタスク優先順位を把握しているわけでは無い**

**▼目標責任者がスタッフの作業スケジュールをすべて把握しているわけでは無い**

**→スケジュールを決めるために、毎回大森さんやリーダーと相談していかなければいけないが、個別に相談するため時間がかかるし、全体が把握しにくい。**

**→複数の人に聞きながら進めなければいけないため、精度や効率が悪くなっている。**

□解決するための提案

**目標責任者と、各職種リーダーとが、一度に集まり、**

**スケジュールを決定する会議を開くようにしたい。**

**→この会議で、スケジュールをレッドマインの子チケットとして登録していく。**

**フィールドでの例、今週（火曜日）に一気に集まる。**

**参加者：大森さん、玉田さん、斎藤まさん、中津井さん、岩尾くん、麻衣子さん、梶田さん、大久保さん、中村彰さん、寺地くん、林さん、高橋**

以上、ご承認のほど、よろしくお願いいたします！